Plan działania

na rzecz poprawy zapewnienia dostępności osobom ze szczególnymi          potrzebami w budynku Miejskiej Galerii Sztuki w Częstochowie

Stosownie do przepisów zapisanych w art. 14 ustawy z dnia 19 lipca 2019 r.

o zapewnieniu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami (Dz. U. z 2019 r. poz. 1696,   z późn. zm.), ustala się “Plan działania na rzecz poprawy zapewnienia dostępności osobom    ze szczególnymi potrzebami w budynku  Miejskiej Galerii Sztuki w Częstochowie”.

| Lp | Zakres działalności | Osoba realizująca zadanie | Sposób realizacji | Termin realizacji |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Analiza wstępna stanu budynku Miejskiej Galerii Sztuki pod względem dostosowania do potrzeb osób ze szczególnymi potrzebami, wynikających z przepisów ustawy. | Koordynator ds. dostępności | Przegląd stanu dostosowania obiektu pod względem osób ze szczególnymi potrzebami w zakresie architektonicznym, cyfrowym i informacyjno-komunikacyjnym. | Wrzesień 2020 r. |
| 2 | Dokonanie samooceny określającej sposób dostosowania budynku Miejskiej Galerii Sztuki do minimalnych wymagań dotyczących dostępności. | Koordynator ds. dostępności | Sporządzenie deklaracji dostępności ze wskazaniem na wymagania w wymiarze architektonicznym, cyfrowym i informacyjno- komunikacyjnym, wynikające z zapisów art. 6 ustawy. | Wrzesień 2020 r. |
| 3 | Sporządzenie Planu działania na lata 2020-2021 na rzecz poprawy zapewnienia dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami. | Koordynator ds. dostępności | Przygotowanie planu działania, przekazanie do zatwierdzenia dyrektorowi MGS, publikacja zatwierdzonego planu na stronie BIP MGS. | Wrzesień 2020 r. |
| 4 | Wspieranie osób ze szczególnymi potrzebami, do dostepności w zakresie: architektonicznym, informacyjno-komunikacyjnym i cyfrowym. | Koordynator ds. dostępności | Podanie do publicznej wiadomości na stronie internetowej MGS oraz BIP MGS , danych o osobie wyznaczonej na koordynatora do spraw dostępności. | Realizacja przez cały okres działania. |
| 5 | Zapewnienie dostępu alternatywnego w przypadku gdy z przyczyn niezależnych, technicznych lub prawnych, MGS nie będzie w stanie zapewnić dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami. | Koordynator ds. dostępności | Podanie do publicznej wiadomości na stronie internetowej BIP MGS informacji wynikającej z zapisów art 7 ustawy ze wskazaniem dostępu alternatywnego. | Realizacja przez cały okres działania |
| 6 | Przygotowanie planu i harmonogramu prac niezbędnych do wykonania w budynku MGS w zakresie dostępności. | Koordynator ds. dostępności | Przyjmowanie uwag, opinii i sugestii dotyczących dostępności architektonicznej, informacyjno-komunikacyjnej i cyfrowej. Przygotowanie zestawienia kosztów prac. Przekazanie dyrektorowi MGS planu i harmonogramu do zatwierdzenia. | Grudzień 2020 r. |
| 7 | Realizacja zadań ujętych w planie i harmonogramie prac, niezbędnych do wykonania w budynku MGS w zakresie dostępności. | Koordynator ds. dostępności | Poszukiwanie środków na realizację zadań. Monitorowanie Funduszy Europejskich oraz programu Dostępność Plus. | Realizacja przez cały okres działania |
| 8 | Sporządzenie zgodnie z art. 11 ustawy, raportu o stanie zapewnienia dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami. | Koordynator ds. dostępności | Pozyskanie danych do raportu, przygotowanie raportu, przekazanie do zatwierdzenia dyrektorowi MGS, podanie treści raportu do publicznej wiadomości na stronie BIP MGS. | Marzec 2021r. |

Zatwierdził
                                                                                Dyrektor Miejskiej Galerii Sztuki 
                                                                                        w   Częstochowie

Anna Paleczek-Szumlas